附件1

省宜居宜业和美乡村石港片区部分项目省级奖补资金拟拨付清单

| 乡镇 | 序号 | 项目名称 | 建设方案报备内容 | 建设方案省级专项资金预算（元） | 项目合同价（元） | 已复核拟拨付金额（元） | 本次验收（复核）拟拨付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石港镇 | 1 | 精神文明建设 | 花市街村洋兴路、富港路、五平路主要道路路灯道旗约280个；乐观村新港西路、乐观村北横路，卞南竖河、乐观村中心北路新增道旗约120个道旗。 | 88000.00 | 60800.00 |  | 54720.00 | 本次拟拨付合同价款的90%。 |
| 石港镇 | 2 | 村庄绿化美化 | 花市街村兴石河段环境整治提升面积约6100平方，兴石河两侧河坡绿化范围补栽草坪、绿化树木（桂花、祡薇、石楠等）。 | 1751100.00 | 1751019.46 | 700407.78 | 875509.73 | 已拨付合同价款的40%，本次拟拨付至90%。 |
|  |  |  | 乐观村卞南竖河河坡环境提升全长约500米，清杂。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 花市街村绕城高速车辅道约1.6公里道路绿化以及环境提升。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 四港村育才路南北（五窑小学路段）两侧种植行道树、麦冬，路肩整治。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 金庄社区石新线两侧绿化提升，长度3.0公里，数量约1000棵。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 四港村石新线两侧沟塘整治6处（清理沟塘5处、1处河道清理加木桩护岸），两侧绿化提升。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乐观村、花市街村新港西路改造提升。长度1.7KM新港西路沿线绿化提升。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乐观村卞南竖河路改造提升。内容包括约500米沿线环境绿化提升。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 江海村江海西路沿线河道环境整治长度950米（河道杂树清理、河坡平整绿化）。 |  |  |  |  |  |
| 石港镇 | 3 | 农村道路改善 | 江海村20组新建3米宽水泥路191米；四港村道路提升，10组850米、14组125米、23组225米共约1200米道路进行硬化,宽度3米，厚度16cm；花市街村新建14组242米,宽3米，南北水泥路；乐观村45组新建道路，长190米，宽4米及1个涵洞；四港西路北段“白改黑",1.4公里长、宽度5.5M,铺设5cm细沙沥青；四港村、金庄社区新五路“白改黑”提升改造，长度820米，宽4米“白改黑”，铺设5cm细沙沥青。 | 2158400.00 | 1865924.65 |  | 746369.86 | 本次拟拨付合同价款的40%。 |
| 石港镇 | 4 | 农村道路改善 | 乐观村新建8组与15组界桥，长度12米，净宽度4米；乐观村新建13组与30组界桥，长度15米，净宽度4米；四港村四港中心路防渗渠改造，西移防渗渠（天然气管道影响）（E型U120 、 300米、加装格栅25*50，约250米，80实壁管约180米）。 | 1160000.00 | 1004380.04 |  | 401752.02 | 本次拟拨付合同价款的40%。 |
| 石港镇 | 5 | 村庄绿化美化 | 江海村江海西路绿化，绿化品种为红花檵木等，单向距离2600米，共计补栽约900棵；四港村四港西路北段两侧75公分路肩种植绿化，绿化品种为香樟，直径15cm，全冠，数量165棵、红叶石楠球140棵、麦冬，数量约1350㎡；四港村栾甸中心路到芦鸭荡中心路连接道路1300米长，两侧绿化提升，红叶石楠球200棵，红花檵木约200棵和麦冬约1300㎡；四港村四港中心路西侧绿化提升，种植约150棵行道树（香樟等)，100棵红花檵木，180棵红叶石楠球，麦冬等；四港村、金庄社区新五路绿化820米，种植香樟树约280棵，低矮生态球类等约280棵，麦冬等约1700㎡；金庄五窑中心横河（金庄段）整坡，补栽夹竹桃8000棵；花市街村西集居点进口路段两侧绿化节点，新建通富北路辅道至五平路口交界处绿化节点等。绿化节点4处，以栽种麦冬，大叶黄杨，红叶石楠等。花市街东集居点330米河坡绿化，约45棵红叶石楠、45棵紫薇。 | 1510000.00 | 1084193.07 |  | 211132.26 | 本次应拟拨付合同价款的40%。因省级专项资金结余不足，剩余部分后期补足。 |
| 刘桥镇 | 6 | 农村道路改善 | 刘桥社区王东桥桥栏杆维修，幼儿园路桥栏杆建设；慎修村桥栏杆维修5处：顾家桥、马家桥、11组桥、20组桥、21组桥；英雄村桥栏杆维修4处：万愿楼12组、食品站桥、粮站桥、野庙桥栏杆维修；苏池村桥栏杆维修5处：洞坝大桥、沈苏界桥、苏池二组桥、苏池中心桥、余家桥；蒋一村对九圩港南侧、北侧循环路线上的破损桥梁栏杆进行维修；新联社区对居3组，居9组，刘家桥22组桥梁栏杆维修；极孝村对富民桥、南千一横河桥、洞坝口一组桥、丁家园桥等处桥栏杆维修；道路安保提升：警示桩80个，减速带800米，警示标志30个，广角镜30个，地面喷涂停字标记10处，安装 路牙50米；刘桥社区角通线安装9米高太阳能路灯14盏，博学路安装6米太阳能路灯12盏。 | 555000.00 | 525573.26 | 210229.30 | 262786.64 | 已拨付合同价款的40%，本次拟拨付至90%。 |
| 刘桥镇 | 7 | 治理举措和机制 | 蒋一村村域范围内安装应急广播共20处 | 84000.00 | 79874.23 |  | 71886.81 | 本次拟拨付合同价款的90%。 |
| 刘桥镇 | 8 | 农村道路改善 | 刘桥社区王东桥中心河路全线浇筑混凝土，长约590米，宽3.5米，厚约15cm，沿途增设会车点（含原破损路面清除、驳岸砌筑）；刘桥社区闻桥12组清除破损路面，浇筑长700米，宽3米，15cm厚混凝土，沿途增设会车点；苏池村凤台山路至225省道长约840米，宽约4.5米，进行路面黑色化改造；新联社区新建道路连通角通线至新村部，长约450米，宽6米。 | 2094000.00 | 1367030.41 |  | 546812.16 | 本次拟拨付合同价款的40%。 |
| 刘桥镇 | 9 | 农村道路改善 | 刘桥社区西侧辅道至东侧辅道破损路面维修，涵洞东约500㎡，涵洞西约200㎡；慎修村闻慎路破损路面维修约500㎡；慎修村西侧辅道至东侧辅道道路维修约50㎡；英雄村集居区约500㎡破损路面修补，更换4处窨井盖；新联社区沿河路破损路面修补约1640㎡；新联社区南550河南路与尚学路交叉口拓宽改造；极孝村西环路破损路面修补，约840㎡。 | 866000.00 | 403669.13 |  | 161467.65 | 本次拟拨付合同价款的40%。 |
| 刘桥镇 | 10 | 农村水环境治理 | 慎修村羌渡西横河1206米进行清淤整治，河坡整理，绿化种植，木桩护岸（通刘路东侧河道两侧木桩660米，通刘路西侧河道两侧木桩300米，合计960米），闻慎路路边1450㎡河塘进行清淤整治、安装防护栏；蒋一村粮食加工中心南侧河塘约4685㎡冲淤、打桩，整坡、种植绿化。 | 1300000.00 | 1324105.19 |  | 520000.00 | 因合同价超出建设方案中省级专项资金预算，拟拨付建设方案中省级专项资金预算的40%。 |
| 合计 |  |  |  | 11566500.00 | 9466569.44 |  | 3852437.13 |  |

附件2

2024年度省宜居宜业和美乡村部分项目省级奖补资金拟拨付清单

| 序号 | 村居 | 项目名称 | 储备内容 | 批复内容 | 省级 专项资金 批复金额（元） | 项目合同价（元） | 已拨付金额（元） | 本次拟拨付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴仁镇 阚庵东村 | 农村 生活 污水 治理 | 3组到5组的排水渠建设。 | 同前 | 200000 | 140669.01 | 56267.60 | 36800.3 | 工程量核减后合同价为103408.78，已拨付原合同价款40%，本次拟拨付至核减后合同价款的90%。 |
| 2 | 金沙街道金北村 | 人居 环境 长效 管理 | 村域内日常环境的保洁，加强每日的保洁频次，扩大保洁员队伍，确保垃圾日产日清，没有卫生死角和盲区。 | 同前 | 150000 |  | 135000 | 15000 | 本次拟拨付余款。 |
| 3 | 兴东街道紫星村 | 农路 亮化 | 紫星西路、双云路改线南侧路段亮化 长1300米、路灯45盏。 | 同前 | 160000 | 54132 | 48718.8 | 4717.83 | 审计价为53436.63，本次拟拨付余款。 |
| 4 |  | 人居环境整治 | 人居环境常态化整治提升，包括人员工资、秸秆清运、基础设施维护运行等。 | 同前 | 145000 |  | 130500 | 14500 | 2024年度支出与上级补助收入差额超过批复金额，本次拟拨付余款。 |
| 5 | 西亭镇 草庙村 | 垃圾桶购置 | 购置200个垃圾桶 | 同前 | 36000 | 24400 | 21960 | 2440 | 本次拟拨付余款。 |
| 6 |  | 环境卫生整治 | 对河道、道路、卫生死角全村整治。 | 同前 | 142000 |  | 127800 | 14200 | 本次拟拨付余款。 |
| 7 | 十总镇 柏树墩村 | 五位 一体 长效 管理 | 采取市场化运作方式，对村庄的基础设施和公共服务设施进行管理维护，对村庄公共区域进行卫生保洁。 | 同前 | 150000 |  | 135000 | 15000 | 本次拟拨付余款。 |
| 合计 |  |  |  |  | 983000 | 219201.01 | 655246.4 | 102658.13 |  |

附件3

2025年度省宜居宜业和美乡村部分项目省级奖补资金拟拨付清单

| 序号 | 村居 | 项目名称 | 储备内容 | 批复内容 | 省级专项资金 批复金额（元） | 项目合同价（元） | 本次验收拟拨付金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五接镇 复成村 | 人居环境长效管护 | 包括保洁队伍建设，“五位一体”村庄环境运维管护，用于长效管护的设施设备维修更新与日常维护等。 | 同前 | 150000 |  | 110000 |  |
| 2 | 川姜镇 三圩埭村 | 河道清淤 | 三圩埭村姜西路西段河道进行清淤整治，预计3500立方。 | 同前 | 40000 | 30430 | 27387 | 本次拟拨付合同价款的90%。 |
| 3 |  | 人居环境长效管护 | 包括保洁队伍建设，“五位一体”村庄环境运维管护，用于长效管护的设施设备维修更新与日常维护等。 | 同前 | 150000 |  | 110000 |  |
| 4 | 石港镇 新貌村 | 人居环境 长效管护 | 人居环境长效管护，加强河道、保洁及绿化树木管理，保洁队伍管理与建设，落实村庄环境运维管护、维修更新设施设备。 | 同前 | 150000 |  | 110000 |  |
| 5 | 金沙街道 港北村 | 道路提升 | 全域农路、主要路口设置道路指引牌22个，起到指引和宣传作用。 | 同前 | 50000 | 21780 | 19602 | 本次拟拨付合同价款的90%。 |
| 6 |  | 人居环境 长效管护 | 包括保洁队伍建设，“五位一体”村庄环境运维管护，用于长效管护的设施设备维修更新与日常维护等。 | 同前 | 150000 |  | 110000 |  |
| 7 | 金沙街道 新三园村 | 路肩整治及道路绿化增补 | 头总东路、二总西路、三总东路、十三总西路、光和中心路等道路约6.5公里，两侧路肩整治。绿化增补乔树、灌木约6800棵，草皮约6500平方。 | 同前 | 250000 | 249900 | 224910 | 本次拟拨付合同价款的90%。 |
| 8 |  | 人居环境 长效管护 | 包括保洁队伍建设，“五位一体”村庄环境运维管护，用于长效管护的设施设备维修更新与日常维护等。 | 同前 | 150000 |  | 110000 |  |
| 9 | 二甲镇余西社区 | 人居环境 长效管护 | 包括保洁队伍建设，“五位一体”村庄环境运维管护，用于长效管护的设施设备维修更新与日常维护等。 | 同前 | 150000 |  | 110000 |  |
| 10 | 十总镇二爻社区 | 人居环境 长效管护 | 包括保洁队伍建设，“五位一体”村庄环境运维管护，用于长效管护的设施设备维修更新与日常维护等。 | 同前 | 150000 |  | 110000 |  |
| 11 | 平潮镇 三港村 | 道路绿化提升 | 三港南路、三港南北中心路、连心路两侧道路绿化提升，长度3000米，两侧各0.7米宽铺草皮，沿线种植红叶石楠等小型树木约400棵。三港南北中心路沿线小游园长25米，宽16米绿化提升。 | 同前 | 85000 | 71305.29 | 65314.72 | 本次拟拨付合同价款的90%。 |
| 12 |  | 人居环境长效管护 | 提升保洁队伍管理与建设，落实村庄环境运维管护，维修更新设施设备。 | 同前 | 150000 |  | 110000 |  |
| 13 | 平潮镇 任口村 | 人居环境长效管护 | 加强保洁员清运频次确保垃圾日产日清，没有卫生死角。加强河道管护，保证水系通畅、岸青水美。 | 同前 | 150000 |  | 110000 |  |
| 14 | 刘桥镇 尹家园村 | 农村道路建设 | 尹家园中心路部分道路破损严重，需维修约370㎡。尹家园村中心桥至新建北路交叉口黑色化改造，长约2600米，宽4米。 | 同前 | 930000 | 830911.80 | 772168.21 | 本次拟拨付合同价款的90%。 |
| 15 |  | 人居环境长效管护 | 提升保洁队伍管理与建设，落实村庄环境运维管护，维修更新设施设备。 | 同前 | 150000 |  | 110000 |  |
| 16 | 刘桥镇 米三桥村 | 农村道路建设 | 村部东侧新东路路道路损坏，需修补约300平米。 | 同前 | 60000 | 33490.35 | 31104.42 | 本次拟拨付合同价款的90%。 |
| 17 |  |  | 米三桥路村部向东至14组车口，4米宽750m长局部破损道路拆除恢复，全线铺设5cm沥青层 | 同前 | 380000 | 322732.53 | 299975.86 | 本次拟拨付合同价款的90%。 |
| 18 |  |  | 渡五路安装护栏70米、顺渡中心路1000米安装警示桩。 | 渡五路安装护栏70米、警示桩 | 30000 | 22875.97 | 21190.73 | 本次拟拨付合同价款的90%。 |
| 19 |  | 农村道路亮化 | 曹庄路1500米、绕城高速北侧600米，安装路灯约70盏。 | 同前 | 130000 | 160000.26 | 117000 | 因合同价超出区级批复的省级专项资金预算，拟拨付已批复的省级专项资金的 90%。 |
| 20 | 刘桥镇 米三桥村 | 道路绿化提升 | 渡五路至顺风中心路曹栾港桥路段2公里路一侧种植绿化、村部东新东路东暗渠650米种植绿化。 | 同前 | 45000 | 65193.90 | 40500 | 因合同价超出区级批复的省级专项资金预算，拟拨付已批复的省级专项资金的 90%。 |
| 21 |  | 人居环境长效管护 | 提升保洁队伍管理与建设，落实村庄环境运维管护，维修更新设施设备。 | 同前 | 150000 |  | 110000 |  |
| 22 | 刘桥镇 长岸村 | 农村道路建设 | 外环西路长约1.3公里，4米宽，路面维修约760㎡，整体做沥青道路，增加约5处会车道，临河段增设警示桩320米。 | 同前 | 770000 | 554795.45 | 516040.37 | 本次拟拨付合同价款的90%。 |
| 23 |  | 人居环境长效管护 | 提升保洁队伍管理与建设，落实村庄环境运维管护，维修更新设施设备。 | 同前 | 150000 |  | 110000 |  |
| 24 | 兴仁镇 温桥村 | 道路亮化 | 对27组（肖桥引水桥边）安装路灯31盏。 | 同前 | 50000 | 60849.04 | 45000 | 因合同价超出区级批复的省级专项资金预算，拟拨付已批复的省级专项资金的 90%。 |
| 25 |  | 文化大礼堂维修翻新 | 维修翻新屋顶，将文化礼堂重新装修升级。 | 仅对文化大礼堂屋顶、墙面、天花板等进行维修升级，不包含音响、桌椅等设备添置 | 150000 | 93100.46 | 83790.41 | 本次拟拨付合同价款的90%。 |
| 26 |  | 垃圾桶堆放点位增加垃圾桶 | 垃圾桶堆放点位增加垃圾桶300个。 | 同前 | 48000 | 35700 | 32130 | 本次拟拨付合同价款的90%。 |
| 27 |  | 人居环境长效管护 | 包括保洁队伍建设，“五位一体”村庄环境运维管护，用于长效管护的设施设备维修更新与日常维护等。 | 同前 | 150000 |  | 110000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 4968000 | 2553065.05 | 3726113.72 |  |